融策公司投标管理办法

制度编号：RC-BIZ-003    版本：V1.0

第一章  总  则

第一条  为规范公司投标工作流程，落实投标责任，预防废标风险，持续提升投标文件编制质量和中标率，结合公司政府审计服务和工程咨询服务的业务特点，特制定本办法。

第二条  本办法适用于四川融策会计师事务所有限公司和四川融策工程咨询有限公司全部投标项目，包括政府采购公开招标、竞争性磋商、竞争性谈判、询价等各类采购方式。

第三条  投标工作实行"专人负责、双人复核、责任终身"原则。投标文件出现因编制失误导致废标的，追查编制人和复核人双重责任。

第二章  投标组织

第四条  公司设立投标工作组，由以下人员组成：
（一）投标负责人（由工程咨询部经理或指定专人担任）：对投标工作负总责，审核投标策略和最终报价；
（二）资信编制人（行政综合岗兼任）：负责商务标/资格证明文件编制；
（三）技术编制人（由项目经验最匹配的业务人员担任）：负责技术方案/服务方案编制；
（四）报价编制人（部门负责人+财务负责人联合）：负责报价测算和最终报价方案。

第五条  接到招标公告后，投标负责人在24小时内组织标前评审会，完成《投标可行性评估表》，明确：
（一）是否满足资格条件（逐一核对）；
（二）技术方案框架和人员配置；
（三）报价策略和底线；
（四）编标分工和时间节点。

第三章  编标流程

第六条  标准编标流程（倒排工期）：

| 节点 | 距截标时间 | 责任人 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标前评审 | T-7天 | 投标负责人 | 投标可行性评估表 |
| 分工启动 | T-6天 | 投标负责人 | 编标任务分派单 |
| 初稿完成 | T-4天 | 各编制人 | 资信/技术/报价初稿 |
| 交叉复核 | T-3天 | 复核人 | 复核意见清单 |
| 修改定稿 | T-2天 | 各编制人 | 定稿版投标文件 |
| 终审签字 | T-1天 | 投标负责人 | 签字确认单 |
| 封装递交 | T日 | 资信编制人 | 密封投标文件+回执 |

第七条  交叉复核制度：
（一）资信部分由投标负责人复核，重点检查资质有效性、人员证书有效期、业绩证明材料完整性；
（二）技术部分由另一名未参与编制的同级或以上人员复核，重点检查评分项响应、格式合规、逻辑一致性；
（三）报价部分由财务负责人复核，重点检查计算准确、费率合规、大小写一致。
（四）复核人须在《复核记录表》上签字留底，对复核意见负责。

第八条  投标文件提交前，投标负责人须逐项核对《投标文件提交检查清单》（至少包含以下30项），全部通过后方可封装：
（一）资格性检查（12项）：营业执照、资质证书、人员证书、社保、无重大违法记录声明、信用查询截图等；
（二）符合性检查（10项）：密封要求、签字盖章、报价大小写、工期/服务期响应、技术标页数限制等；
（三）评审加分检查（8项）：业绩证明材料、人员配置优势、获奖/荣誉、客户评价等。

第四章  基础资料管理

第九条  行政综合岗负责建立和维护投标基础资料库，按以下分类归档：
（一）资质证照类：营业执照（正本+副本扫描）、执业许可证、资质证书、各类备案证明；
（二）人员证书类：注册会计师/造价工程师/评估师等执业证书、职称证书、社保缴纳证明（定期更新）、劳动合同；
（三）业绩证明类：合同关键页+验收报告/客户评价（分类标注：审计/绩效/工程/专项等）；
（四）获奖荣誉类：行业协会表彰、客户表扬信、信用评级等。

第十条  基础资料库每季度更新一次。人员证书到期前60天预警，由行政综合岗通知本人续期。因资料过期导致投标资格不符的，追究行政综合岗管理责任。

第五章  投标激励

第十一条  投标计件奖励：
（一）每完成一个完整投标项目（含资信+技术+报价），按以下标准发放编标费：

| 投标类型 | 编标费（元/标段） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 简单（询价/竞争性谈判） | 500 | 文件总页码≤50页 |
| 一般（竞争性磋商） | 800 | 文件总页码50-100页 |
| 较难（公开招标-服务类） | 1200 | 文件总页码>100页或有述标 |
| 复杂（公开招标-工程类） | 1500 | 含技术标+商务标+报价全套 |

编标费分配：资信编制人30% + 技术编制人40% + 报价编制人20% + 投标负责人统筹10%。

（二）中标项目在上条标准基础上乘以1.5倍系数；
（三）编标费在投标完成后次月随工资发放，中标项目系数差额在中标通知书收到后补发。

第十二条  废标处罚：
（一）因编制失误导致一类事故（直接废标或非正常扣分导致落标）的：
  · 直接编制人：书面检查 + 扣罚绩效1000元；年度内发生两次的，调离投标岗位；
  · 复核人：批评教育 + 扣罚绩效500元；
（二）因编制瑕疵导致二类事故（未影响结果但未完全响应招标文件）的：
  · 直接编制人：扣罚绩效500元；
  · 复核人：口头警告。

第六章  附  则

第十三条  本办法自2026年  月  日起施行。

第十四条  本办法由工程咨询部负责解释。