四川融策会计师事务所

投标文件

2026年阿坝州财政局州本级建设项目竣工财务决算审核项目

比选申请人：四川融策会计师事务所（加盖公章）

2026年6月

四川融策会计师事务所    阿坝州竣工财务决算审核项目投标文件

# 四川融策会计师事务所

## 2026年阿坝州财政局州本级建设项目竣工财务决算审核项目

## 投标文件

比选申请人：四川融策会计师事务所（加盖公章）

日期：2026年 6 月  日

# 目录

第一章 项目概况与需求理解.............................................................1

第二章 工作重点、难点分析.............................................................5

第三章 审计流程及进度安排.............................................................10

第四章 审计管理制度.....................................................................15

第五章 机构设置和岗位职责.............................................................20

第六章 服务质量、进度及保密保证措施...........................................25

# 第一章 项目概况与需求理解

## 1.1 项目背景

本项目为2026年阿坝州财政局州本级建设项目竣工财务决算审核项目，比选控制价为25万元。阿坝州作为藏族羌族自治州，地处青藏高原东南缘，海拔较高，气候条件复杂，项目建设管理具有鲜明的地域特点。

## 1.2 项目需求分析

根据比选文件要求，本项目主要服务内容包括：

（一）项目核算管理情况审核。执行《基本建设财务规则》及相关会计制度情况，重点审核建设成本核算是否准确、是否存在超批准建设内容支出、票据合规性等。

（二）建设资金管理情况审核。审核资金来源是否合规、资金到位情况、资金使用是否专款专用、是否存在挪用截留等问题。

（三）资产管理情况审核。审核资产形成是否真实完整、资产计价是否准确、资产移交是否规范、账实是否相符。

（四）合同管理情况审核。审核合同签订程序合规性、合同执行严肃性、变更合规性、价款结算准确性。

（五）竣工财务决算编制审核。审核决算编制依据充分性、内容完整性、数字准确性、报送及时性。

## 1.3 项目特点与应对策略

本项目具有以下特点：

（一）高原气候影响。阿坝州海拔3000米以上地区施工需计取高原施工增加费，冬季施工周期长，人工机械效率低。我单位将配备熟悉高原施工定额的专业人员，重点核实高原施工增加费计算准确性。

（二）民族地区政策特殊性。涉及民族传统文化保护、宗教场所审批等特殊规定。我单位将配备熟悉民族地区政策的人员，确保审核结论符合民族地区实际情况。

（三）自然灾害频发。地震、泥石流、滑坡等自然灾害可能造成工程报废损失。我单位将聘请相关领域专家进行专项论证，确保损失认定准确合理。

（四）资金来源多元。涉及中央预算内投资、省级财政补助、地方专项债券、对口援建资金等。我单位将强化资金溯源审核，确保各类资金使用合规。

## 1.4 法规依据体系

本项目审核工作依据的主要法规包括：《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）、《政府投资条例》（国务院令第712号）、《中国注册会计师审计准则》、《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》等。

## 1.5 评标点对应表

本章对应评分标准：项目理解（5分）。本章内容涵盖项目背景、需求分析、特点识别、应对策略、法规依据，全面响应评分要求。

# 第二章 工作重点、难点分析

## 2.1 审核重点

根据比选文件要求及项目特点，本项目审核重点包括以下八个方面：

（一）建设成本核算准确性。重点审核建安工程费、设备购置费、待摊投资等是否准确归集，是否存在超批准建设内容支出、不符合合同协议支出、非法收费摊派等。

（二）资金来源合规性。重点审核中央预算内投资是否经批准、省级配套资金是否落实、地方自筹资金是否到位、债券资金是否合规使用。

（三）资产形成完整性。重点审核固定资产、无形资产、流动资产是否全部纳入决算，是否存在账外资产，资产计价是否准确。

（四）合同管理规范性。重点审核合同签订程序合规性、合同执行严肃性、变更签证合规性、价款结算准确性。

（五）票据合规性。重点审核发票真实性、合法性、关联性，是否存在虚假发票、白条入账、发票项目不全等问题。

（六）变更签证合理性。重点审核设计变更、施工变更是否按规定程序审批，变更价款确定是否有依据，计价方法是否符合合同约定。

（七）隐蔽工程真实性。重点审核隐蔽工程验收记录完整性、计量准确性、质量可靠性，监理单位是否履职尽责。

（八）竣工决算编制规范性。重点审核决算编制依据充分性、内容完整性、数字准确性、报送及时性。

## 2.2 审核难点

本项目审核难点主要体现在以下八个方面：

（一）高原施工增加费认定。阿坝州海拔3000米以上地区施工需计取高原施工增加费，但高原施工天数统计、费率确定等存在较大主观性，审核难度较高。

（二）自然灾害损失界定。地震、泥石流、滑坡等自然灾害造成的工程报废损失，责任方认定、损失金额确定、恢复重建费用合理性等存在争议。

（三）民族地区政策适用。涉及民族传统文化保护、宗教场所审批等特殊规定，审核人员需充分了解当地政策，否则易出现误判。

（四）资金交叉使用核查。多种资金来源（中央投资、省级配套、地方债券、援建资金）交叉使用，需逐笔溯源，工作量大且复杂。

（五）材料价格真实性。高原地区材料运输成本高、价格波动大，材料价格信息价与市场价差异较大，价格认定困难。

（六）工程变更合理性。设计变更、施工变更频繁，变更原因真实性、变更价款合理性、审批程序合规性等需逐项核实。

（七）隐蔽工程核实。隐蔽工程竣工后无法直接观测，需依赖验收记录、监理日志、施工日志等间接证据，核实难度大。

（八）往来款项清理。长期挂账的应收应付款项，账龄分析、对账核实、损失认定等工作量大，且涉及多方协调。

## 2.3 应对策略

针对上述难点，我单位制定以下应对策略：

（一）配备专业团队。组建由注册会计师、造价工程师、熟悉高原施工定额的专业人员组成的审核团队，必要时聘请民族地区政策专家、自然灾害领域专家参与。

（二）强化现场核查。增加现场核查频次和深度，对隐蔽工程、关键部位进行重点抽查，必要时聘请专业检测机构进行检测鉴定。

（三）建立多方协调机制。与建设单位、施工单位、监理单位、设计单位建立常态化沟通机制，及时核实争议问题。

（四）运用信息化手段。采用审计数据分析软件，对大量数据进行批量处理和分析，提高工作效率和准确性。

## 2.4 评标点对应表

本章对应评分标准：重点难点分析（5分）。本章全面识别8个审核重点和8个审核难点，并制定针对性应对策略，充分响应评分要求。

# 第三章 审计流程及进度安排

## 3.1 审核流程

本项目审核工作分为三个阶段：准备阶段、实施阶段、报告阶段。

（一）准备阶段（5个工作日）。主要工作包括：收集项目资料（立项批复、可研报告、概算文件、招投标文件、合同协议、竣工验收报告等）；组建审核团队（注册会计师、造价工程师、助理人员）；编制审核方案（明确审核范围、重点、程序、方法）；开展风险评估（识别重大错报风险领域）。

（二）实施阶段（30-45个工作日）。主要工作包括：建设成本审核（建安工程、设备购置、待摊投资）；票据合规性审核（发票真实性、合法性、关联性）；现场核实（实地查看工程完成情况、抽查隐蔽工程）；问题核实与沟通（取证、沟通、编制工作底稿）。

（三）报告阶段（10个工作日）。主要工作包括：撰写审核报告（真实、完整、清晰、有据）；内部复核（一级复核→二级复核→三级复核）；交换意见（征求建设单位反馈）；出具正式报告（签章、交付、归档）。

## 3.2 进度安排

一般项目审核周期为45-60个工作日，复杂项目最长不超过60个工作日。具体进度安排如下：

（一）准备阶段：第1-5个工作日。完成资料收集、团队组建、方案编制、风险评估。

（二）实施阶段：第6-45个工作日。分组并行作业，成本审核组、合规审核组、现场核查组同步开展工作。第20个工作日进行中期检查，评估进度和质量。

（三）报告阶段：第46-55个工作日。完成报告撰写、内部复核、意见交换、正式出具。

## 3.3 人员组织架构

本项目审核团队采用三级复核架构：

（一）项目执行层（5人）。成本审核组2人（负责建安工程、设备、待摊投资审核）；合规审核组1人（负责合同、招标、变更签证审核）；财务审核组1人（负责票据、资金、资产、债权债务审核）；现场核查组1人（负责实地查看、工程量核实）。

（二）项目经理（一级复核）。注册会计师资格，全面负责项目组织实施，对审核工作底稿进行一级复核。

（三）项目总监（二级复核）。注册会计师资格，8年以上经验，对重大问题进行判断，对审核报告进行二级复核。

（四）技术委员会（三级复核）。资深专家集体审议，对报告整体质量进行最终把关。

## 3.4 关键节点控制

（一）方案审批节点。准备阶段完成后，提交审核方案至技术委员会审批，确保审核方向正确。

（二）中期检查节点。实施阶段第20个工作日，进行中期检查，评估进度完成率、质量合格率、重大问题发现情况。

（三）报告交付节点。报告阶段完成后，提交正式审核报告，附完整审计日志和工作底稿。

## 3.5 评标点对应表

本章对应评分标准：审核方案（10分）。本章提供完整的审核流程、进度安排、人员组织架构、关键节点控制，充分响应评分要求。

# 第四章 审计管理制度

## 4.1 质量控制制度

我单位建立了完善的质量控制体系，确保审核工作质量：

（一）三级复核制度。一级复核由项目经理负责，重点审核操作规范性；二级复核由项目总监负责，重点审核重大问题判断准确性；三级复核由技术委员会负责，重点审核报告整体质量。

（二）意见分歧处理机制。审核过程中出现意见分歧时，由项目总监组织讨论，形成一致意见；无法达成一致的，提交技术委员会裁决。

（三）报告签发制度。审核报告须经三级复核合格后方可签发。签发前须经法定代表人或授权签字人审核签章。

## 4.2 档案管理制度

（一）归档范围。审核工作底稿、审核报告、审计日志、证据材料、沟通记录等全部归档。

（二）保存期限。审核档案保存期限为10年，自审核报告出具之日起计算。

（三）借阅管理。档案借阅须经项目负责人批准，借阅人须签署保密承诺书，借阅期限不超过15个工作日。

（四）安全保密。档案存放于专用档案室，配备防火、防潮、防盗设施。电子档案采用加密存储，定期备份。

## 4.3 保密制度

（一）保密范围。审核过程中知悉的被审计单位商业秘密、财务数据、技术资料等。

（二）保密责任。全体审核人员签署保密承诺书，违反保密规定的，依法追究法律责任。

（三）信息管理。审核资料不得通过非加密渠道传输，不得存储于非授权设备，不得向无关人员透露。

## 4.4 评标点对应表

本章对应评分标准：管理制度（5分）。本章提供质量控制、档案管理、保密管理等制度，充分响应评分要求。

# 第五章 机构设置和岗位职责

## 5.1 组织架构

【图表位置：组织架构图】

本项目审核团队由四川融策会计师事务所组建，采用矩阵式管理架构：

（一）项目总监。全面负责项目组织实施，协调各方关系，对审核质量负总责。要求：注册会计师资格，8年以上审计经验，熟悉政府投资项目审计。

（二）项目经理。负责日常审核工作组织实施，对审核工作底稿进行一级复核。要求：注册会计师资格，3年以上审计经验，熟悉竣工财务决算审核。

（三）成本审核组（2人）。负责建设成本审核，包括建安工程费、设备购置费、待摊投资等。要求：造价工程师资格，熟悉建设工程造价审核。

（四）合规审核组（1人）。负责合同管理、招投标程序、变更签证等合规性审核。要求：熟悉建设工程法律法规，3年以上相关经验。

（五）财务审核组（1人）。负责票据合规性、资金管理、资产管理、财务核算等审核。要求：注册会计师资格，熟悉基本建设财务规则。

（六）现场核查组（1人）。负责实地查看工程完成情况，核实工程量，抽查隐蔽工程。要求：熟悉建设工程施工，具备现场核查经验。

## 5.2 人员资质

【图表位置：人员资质展示页】

本项目拟派人员资质情况如下：

（一）项目总监：XXX，注册会计师，执业10年，主持完成政府投资项目审计20余项，熟悉高原地区建设项目特点。

（二）项目经理：XXX，注册会计师，执业5年，参与完成竣工财务决算审核项目10余项，熟悉基本建设财务规则。

（三）成本审核组组长：XXX，造价工程师，执业8年，熟悉建设工程造价审核和高原施工定额。

## 5.3 业绩证明

【图表位置：业绩时间轴】

近年类似业绩如下：

（一）2023年，某县财政决算审核项目，合同金额XX万元，按时完成，质量优良。

（二）2024年，某市基建项目竣工决算审核，合同金额XX万元，发现重大问题3项，提出整改建议10条。

（三）2025年，某州本级建设项目审核，合同金额XX万元，审核成果获委托方高度评价。

## 5.4 评标点对应表

本章对应评分标准：人员配置（10分）。本章提供完整的组织架构、人员资质、业绩证明，充分响应评分要求。

# 第六章 服务质量、进度及保密保证措施

## 6.1 服务质量保证措施

（一）人员保证。配备经验丰富的注册会计师、造价工程师，必要时聘请民族地区政策专家、自然灾害领域专家参与。

（二）技术保证。采用先进的审计数据分析软件，运用大数据分析、对比分析、趋势分析等方法，提高审核效率和准确性。

（三）复核保证。实行三级复核制度，确保审核结论准确、依据充分、表述清晰。

（四）沟通保证。建立与建设单位、施工单位、监理单位的常态化沟通机制，及时核实争议问题，确保审核结论客观公正。

## 6.2 进度保证措施

（一）提前介入。在正式进场前，提前收集项目资料，熟悉项目情况，编制审核方案，缩短准备时间。

（二）分组并行。成本审核组、合规审核组、现场核查组同步开展工作，提高工作效率。

（三）节点控制。设置方案审批、中期检查、报告交付三个关键节点，确保进度可控。

（四）提前预警。发现进度滞后风险时，及时增加人员或调整工作安排，确保按时完成。

（五）弹性机制。因建设单位原因导致进度延误的，及时协商延期，并书面记录。

## 6.3 保密保证措施

（一）人员保密。全体审核人员签署保密承诺书，明确保密责任和违约责任。

（二）资料保密。审核资料存放于专用保密柜，电子资料加密存储，不得通过非加密渠道传输。

（三）信息保密。审核过程中知悉的商业秘密、财务数据等，不得向无关人员透露，不得在公开场合讨论。

（四）档案保密。审核档案保存10年，借阅须经项目负责人批准，借阅人签署保密承诺书。

## 6.4 应急预案

（一）人员应急。如项目组成员因故不能继续工作，我单位将在3个工作日内调配同等资质人员接替。

（二）进度应急。如确因不可抗力导致进度延误，我单位将及时书面报告，协商解决方案。

（三）质量应急。如发现重大质量问题，立即暂停工作，组织技术委员会专题研究，确保审核结论准确。

## 6.5 评标点对应表

本章对应评分标准：服务保证措施（10分）。本章提供服务质量、进度、保密、应急等全面保证措施，充分响应评分要求。

## 【全文档评标点对应总表】

本项目投标文件共六章，对应评分标准40分的五个维度，逐项响应如下：

（一）项目理解（5分）：第一章全面响应，涵盖项目背景、需求分析、特点识别、应对策略、法规依据。

（二）重点难点分析（5分）：第二章全面响应，识别8个审核重点和8个审核难点，制定针对性应对策略。

（三）审核方案（10分）：第三章全面响应，提供完整的审核流程、进度安排、人员组织架构、关键节点控制。

（四）管理制度（5分）：第四章全面响应，提供质量控制、档案管理、保密管理等制度。

（五）人员配置（10分）：第五章全面响应，提供组织架构、人员资质、业绩证明。

（六）服务保证措施（10分）：第六章全面响应，提供服务质量、进度、保密、应急等保证措施。

（七）业绩（5分）：第五章提供3个类似业绩证明，满足比选文件要求。

以上评分项合计40分，本投标文件全部响应，无遗漏。

|  |  |  | 评分维度 | 分值 | 响应章节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 项目理解 | 5分 | 第一章 1.1-1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重点难点分析 | 5分 | 第二章 2.1-2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核方案 | 10分 | 第三章 3.1-3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 | 5分 | 第四章 4.1-4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人员配置 | 10分 | 第五章 5.1-5.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务保证措施 | 10分 | 第六章 6.1-6.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 业绩 | 5分 | 第五章 5.3 |

### 1.1.1 项目立项背景

阿坝藏族羌族自治州位于四川省西北部，地处青藏高原东南缘，是全国第二大藏族聚居区和全国主要的羌族聚居区。全州幅员面积8.42万平方公里，辖13个县（市），常住人口约90万人。由于地理位置特殊，海拔较高（平均海拔3000米以上），气候条件复杂，交通基础设施建设和维护成本显著高于平原地区。

近年来，随着国家对民族地区基础设施建设的持续投入，阿坝州建设项目数量逐年增加。2023-2025年期间，州本级建设项目涉及交通、水利、教育、医疗、文化等多个领域，总投资规模超过50亿元。这些项目的竣工财务决算审核工作，对于规范财政资金管理、提高投资效益、防范廉政风险具有重要意义。

### 1.1.2 比选文件核心要求

根据《2026年阿坝州财政局州本级建设项目竣工财务决算审核项目比选文件》，本项目核心要求如下：

（一）服务范围：对2026年度州本级建设项目进行竣工财务决算审核，包括但不限于建设成本核算、资金来源合规性、资产形成完整性、合同管理规范性、竣工决算编制准确性等方面。

（二）服务期限：自合同签订之日起至2026年12月31日前完成全部审核工作并出具正式审核报告。

（三）比选控制价：25万元人民币（含税）。

（四）评分标准：项目理解（5分）、重点难点分析（5分）、审核方案（10分）、管理制度（5分）、人员配置（10分）、服务保证措施（10分）、业绩（5分），合计40分。

### 1.1.3 我单位响应承诺

我单位（四川融策会计师事务所）郑重承诺：

（一）严格按照比选文件要求和国家相关法律法规开展审核工作，确保审核结论客观、公正、准确。

（二）配备经验丰富的注册会计师、造价工程师组成的专业审核团队，必要时聘请民族地区政策专家、自然灾害领域专家参与。

（三）在合同约定的服务期限内完成全部审核工作，确保审核报告质量符合财政部《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》要求。

（四）严格遵守保密规定，对审核过程中知悉的被审计单位商业秘密、财务数据等严格保密。

### 1.2.1 建设成本核算审核需求

建设成本核算是竣工财务决算审核的核心内容。根据《基本建设财务规则》（财政部令第81号）和《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号），建设成本包括建筑安装工程投资、设备投资、待摊投资和其他投资。

我单位将重点审核以下内容：

（一）建筑安装工程投资。审核工程量计算准确性、定额套用合规性、材料价格真实性、人工机械费用合理性。重点关注高原施工增加费、冬季施工增加费、高海拔地区特殊措施费等阿坝州特有费用的计取依据和计算准确性。

（二）设备投资。审核设备购置价格真实性、运输安装费用合理性、设备验收程序合规性。重点关注进口设备关税、增值税计算准确性，以及设备试运行费用的归集合规性。

（三）待摊投资。审核建设单位管理费、勘察设计费、监理费、招标代理费等费用的计取标准合规性、分摊方法合理性。重点关注是否存在超标准计取、重复计取、不合理分摊等问题。

（四）其他投资。审核土地征用及迁移补偿费、青苗补偿费、拆迁安置费等费用的支付标准合规性、支付对象真实性。重点关注民族地区特殊补偿政策（如宗教场所迁移补偿、民族文化保护补偿等）的适用合规性。

### 1.2.2 资金来源合规性审核需求

资金来源合规性审核是防范财政风险的重要环节。我单位将重点审核以下内容：

（一）中央预算内投资。审核资金下达文件、拨付凭证、使用记录，确保资金专款专用，不存在截留、挪用、挤占等问题。

（二）省级财政配套资金。审核省级资金到位情况、拨付程序合规性、使用范围合规性。重点关注是否存在虚假配套、配套不到位等问题。

（三）地方自筹资金。审核地方财政安排、专项债券发行、对口援建资金等资金来源合规性。重点关注专项债券资金用途合规性、对口援建资金使用范围合规性。

（四）其他资金。审核银行贷款、社会融资等其他资金来源合规性，重点关注融资成本合理性、还款计划可行性。

### 1.2.3 资产形成完整性审核需求

资产形成完整性审核是确保国有资产不流失的重要保障。我单位将重点审核以下内容：

（一）固定资产。审核房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备等固定资产的形成完整性、计价准确性、折旧计提合规性。重点关注是否存在账外资产、资产漏记、资产计价不准确等问题。

（二）无形资产。审核土地使用权、专利权、非专利技术、软件等无形资产的形成完整性、计价准确性、摊销计提合规性。重点关注土地使用权取得方式合规性、出让金支付完整性。

（三）流动资产。审核库存材料、库存设备、货币资金、应收应付款项等流动资产的真实性、完整性。重点关注是否存在虚假库存、资金占用、长期挂账等问题。

（四）资产移交。审核资产移交程序合规性、移交清单完整性、接收单位确认情况。重点关注是否存在资产未移交、移交手续不全、资产损毁等问题。

### 1.2.4 合同管理规范性审核需求

合同管理规范性审核是防范合同风险的重要手段。我单位将重点审核以下内容：

（一）合同签订程序。审核合同签订是否经过招标程序、是否签订书面合同、合同条款是否完整。重点关注是否存在应招标未招标、先施工后签合同、合同条款重大缺陷等问题。

（二）合同执行严肃性。审核合同双方是否严格履行合同义务、是否存在违约行为。重点关注是否存在擅自变更合同、违反合同约定提前支付工程款等问题。

（三）变更签证合规性。审核设计变更、施工变更是否按规定程序审批、变更价款确定是否有依据。重点关注是否存在虚假变更、变更审批程序不合规、变更价款不合理等问题。

（四）价款结算准确性。审核工程价款结算依据充分性、计算方法合规性、支付程序合规性。重点关注是否存在超付工程款、虚假结算、结算依据不充分等问题。

### 1.2.5 竣工决算编制准确性审核需求

竣工决算编制准确性审核是确保决算数据真实可靠的最后关口。我单位将重点审核以下内容：

（一）编制依据充分性。审核决算编制是否依据批准的概算、预算、合同、变更签证等资料，是否存在无依据编制、依据不充分等问题。

（二）内容完整性。审核决算报表是否完整、决算说明书是否详实、附件资料是否齐全。重点关注是否存在报表缺项、说明不详、附件不全等问题。

（三）数字准确性。审核决算数据计算准确性、汇总正确性、勾稽关系合规性。重点关注是否存在计算错误、汇总错误、数据矛盾等问题。

（四）报送及时性。审核决算报送是否在规定期限内完成、是否存在拖延报送、多次修改等问题。

### 1.3.1 高原气候影响详细分析

阿坝州平均海拔3000米以上，部分地区海拔超过4000米。高原气候对建设项目的影响主要体现在以下几个方面：

（一）冬季施工周期长。每年11月至次年3月为冬季施工期，气温低、降雪多，施工效率大幅下降。根据《四川省建设工程工程量清单计价定额》，冬季施工增加费按冬季施工天数计算，但高原地区冬季施工天数统计存在较大主观性。

（二）人工机械效率低。高原地区空气稀薄，人工和机械效率较平原地区降低20%-30%。《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定高原施工增加费按海拔高度分段计取，但实际执行中存在费率确定争议。

（三）材料运输成本高。高原地区材料运输距离远、道路条件差，运输成本较平原地区增加50%-100%。部分特殊材料（如高标号混凝土、特种钢材）需从成都等平原地区运输，运输成本更高。

（四）特殊措施费用。高原地区施工需采取特殊措施（如供氧设备、保温措施、防滑措施等），这些措施费用在定额中未单独列项，实际计取存在争议。

### 1.3.2 民族地区政策特殊性详细分析

阿坝州作为藏族羌族自治州，民族地区政策特殊性对建设项目的影响主要体现在以下几个方面：

（一）对口援建特殊规定。浙江省对口援建阿坝州，援建项目需遵守《对口援建项目管理办法》等特殊规定。援建资金的使用范围、审批程序、验收标准等与一般财政资金存在差异。

（二）宗教场所审批程序。涉及宗教场所（如寺庙、佛塔等）的建设项目，需经过宗教事务部门审批，审批程序复杂、周期长。部分宗教场所建设还需遵守《宗教事务条例》等特殊规定。

（三）民族文化保护要求。涉及民族传统文化保护的建设项目（如民族村寨改造、民族文化广场建设等），需遵守《非物质文化遗产法》等特殊规定。部分项目还需经过民族文化专家论证。

（四）民族地区补偿标准。土地征用、房屋拆迁、青苗补偿等补偿标准，需参照《四川省民族地区征地补偿标准》等特殊规定。部分补偿项目（如宗教场所迁移补偿、民族文化保护补偿等）在一般地区不存在。

### 1.3.3 自然灾害频发详细分析

阿坝州地处龙门山断裂带和岷江断裂带交汇处，地震、泥石流、滑坡等自然灾害频发。自然灾害对建设项目的影响主要体现在以下几个方面：

（一）地震损失认定。2008年汶川地震、2013年芦山地震、2017年九寨沟地震等多次地震对阿坝州建设项目造成重大损失。地震损失的认定需经过专业机构鉴定，鉴定程序复杂、周期长、费用高。

（二）泥石流工程报废。阿坝州泥石流灾害频发，部分建设项目（如道路、桥梁、水利设施等）因泥石流灾害报废。工程报废的损失认定需经过专业机构评估，评估标准存在争议。

（三）恢复重建费用。自然灾害后的恢复重建费用，需经过灾后重建规划审批，审批程序复杂。部分恢复重建项目还需经过灾后重建资金审计，审计标准存在争议。

（四）保险理赔。部分建设项目投保了工程保险，自然灾害后的保险理赔需经过保险公司查勘、定损、理赔等程序。保险理赔金额与实际损失金额往往存在差异，差异处理存在争议。

### 1.3.4 资金来源多元详细分析

阿坝州建设项目资金来源多元，资金交叉使用现象普遍。资金来源多元对审核工作的影响主要体现在以下几个方面：

（一）中央预算内投资。中央预算内投资需经过国家发改委审批，资金使用范围严格限定。部分项目存在中央资金与地方资金混用现象，资金溯源困难。

（二）省级财政配套。省级财政配套资金需经过省财政厅审批，配套比例有明确规定。部分项目存在配套不到位、虚假配套等问题。

（三）地方专项债券。地方专项债券资金需经过省发改委、省财政厅联合审批，资金使用范围严格限定。部分项目存在债券资金与财政资金混用现象，资金溯源困难。

（四）对口援建资金。对口援建资金需经过援建方和受援方共同审批，资金使用范围有明确规定。部分项目存在援建资金与财政资金混用现象，资金溯源困难。

（五）其他资金。银行贷款、社会融资等其他资金来源，需经过金融机构审批，资金使用范围有合同约定。部分项目存在其他资金与财政资金混用现象，资金溯源困难。

### 1.4.1 主要法规依据

本项目审核工作依据的主要法规包括：

（一）《基本建设财务规则》（财政部令第81号）。该规则是基本建设财务管理的基本法规，规定了建设成本的构成、建设资金的筹集和使用、建设项目的财务决算等内容。

（二）《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）。该办法是竣工财务决算管理的专门法规，规定了竣工财务决算的编制、审核、批复等程序。

（三）《政府投资条例》（国务院令第712号）。该条例是政府投资管理的基本法规，规定了政府投资项目的决策、实施、监督等内容。

（四）《中国注册会计师审计准则》。该准则是注册会计师执行审计业务的基本规范，规定了审计计划、审计实施、审计报告等程序。

（五）《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》（财协字〔1999〕103号）。该办法是会计师事务所从事基本建设工程审核的专门法规，规定了审核程序、审核方法、审核报告等内容。

### 1.4.2 配套法规依据

本项目审核工作还需参照以下配套法规：

（一）《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）。该规范是建设工程计价的基本规范，规定了工程量清单编制、计价方法、价款调整等内容。

（二）《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020版）。该定额是四川省建设工程计价的专门定额，规定了人工、材料、机械的消耗量和单价。

（三）《政府采购法》及其实施条例。该法规是政府采购的基本法规，规定了采购方式、采购程序、合同管理等内容。

（四）《招标投标法》及其实施条例。该法规是招标投标的基本法规，规定了招标方式、招标程序、评标方法等内容。

（五）《合同法》。该法规是合同管理的基本法规，规定了合同的订立、履行、变更、解除等内容。

### 1.4.3 民族地区特殊法规依据

本项目审核工作还需参照以下民族地区特殊法规：

（一）《阿坝藏族羌族自治州自治条例》。该条例是阿坝州自治的基本法规，规定了自治州的权限、民族关系、经济发展等内容。

（二）《四川省民族地区征地补偿标准》。该标准是民族地区征地补偿的专门标准，规定了土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费等标准。

（三）《对口援建项目管理办法》。该办法是对口援建项目管理的专门法规，规定了援建项目的审批、实施、验收等程序。

（四）《宗教事务条例》。该条例是宗教事务管理的基本法规，规定了宗教活动场所的设立、管理、监督等内容。

（五）《非物质文化遗产法》。该法规是非物质文化遗产保护的基本法规，规定了非物质文化遗产的调查、认定、保护等内容。

### 2.1.1 建设成本核算准确性重点

建设成本核算准确性是竣工财务决算审核的首要重点。根据《基本建设财务规则》规定，建设成本包括建筑安装工程投资、设备投资、待摊投资和其他投资。我单位将从以下几个方面重点审核建设成本核算准确性：

（一）工程量计算准确性。审核工程量计算是否符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）要求，是否存在虚报工程量、重复计算工程量、漏算工程量等问题。重点关注隐蔽工程工程量计算依据充分性，是否存在无依据估算、随意估算等问题。

（二）定额套用合规性。审核定额套用是否符合《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020版）要求，是否存在高套定额、重复套用定额、错套定额等问题。重点关注高原施工增加费、冬季施工增加费、高海拔地区特殊措施费等阿坝州特有费用的定额套用合规性。

（三）材料价格真实性。审核材料价格是否符合市场实际价格，是否存在虚报材料价格、使用虚假发票、材料价格与市场价格严重偏离等问题。重点关注高原地区特殊材料（如高标号混凝土、特种钢材、防冻剂等）的价格真实性。

（四）人工机械费用合理性。审核人工单价、机械台班单价是否符合定额规定，是否存在虚报人工数量、机械台班数量、人工单价、机械台班单价等问题。重点关注高原地区人工效率降低、机械效率降低对人工机械费用的影响。

### 2.1.2 资金来源合规性重点

资金来源合规性是防范财政风险的重要环节。我单位将从以下几个方面重点审核资金来源合规性：

（一）资金下达文件合规性。审核资金下达文件是否齐全、是否经过有权部门审批、资金下达时间是否与项目进度匹配。重点关注是否存在无资金下达文件先行拨付资金、资金下达文件与项目实际不符等问题。

（二）资金拨付程序合规性。审核资金拨付是否经过规定程序审批、拨付凭证是否齐全、拨付时间是否与项目进度匹配。重点关注是否存在无审批拨付、超进度拨付、拨付凭证不全等问题。

（三）资金使用范围合规性。审核资金使用范围是否符合资金下达文件规定、是否存在超范围使用资金、挪用资金、挤占资金等问题。重点关注中央预算内投资、省级财政配套资金、地方专项债券资金等不同性质资金的使用范围合规性。

（四）资金结余处理合规性。审核项目竣工后资金结余是否按规定处理、是否存在违规留存资金、违规转移资金等问题。重点关注资金结余是否上缴财政、是否用于其他项目、是否被挪用等问题。

### 2.1.3 资产形成完整性重点

资产形成完整性是确保国有资产不流失的重要保障。我单位将从以下几个方面重点审核资产形成完整性：

（一）固定资产形成完整性。审核房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备等固定资产是否全部纳入决算，是否存在账外资产、资产漏记、资产计价不准确等问题。重点关注是否存在已投入使用但未办理竣工决算的资产、已报废但未办理报废手续的资产等问题。

（二）无形资产形成完整性。审核土地使用权、专利权、非专利技术、软件等无形资产是否全部纳入决算，是否存在账外无形资产、无形资产漏记、无形资产计价不准确等问题。重点关注土地使用权取得方式合规性、出让金支付完整性、土地使用权证办理情况。

（三）流动资产形成完整性。审核库存材料、库存设备、货币资金、应收应付款项等流动资产是否全部纳入决算，是否存在虚假库存、资金占用、长期挂账等问题。重点关注是否存在已消耗但未办理出库手续的材料、已支付但未取得发票的款项等问题。

（四）资产移交完整性。审核资产移交程序是否合规、移交清单是否完整、接收单位是否确认。重点关注是否存在资产未移交、移交手续不全、资产损毁未处理、资产接收单位未确认等问题。

### 2.1.4 合同管理规范性重点

合同管理规范性是防范合同风险的重要手段。我单位将从以下几个方面重点审核合同管理规范性：

（一）合同签订程序合规性。审核合同签订是否经过招标程序、是否签订书面合同、合同条款是否完整。重点关注是否存在应招标未招标、先施工后签合同、合同条款重大缺陷、合同主体不合格等问题。

（二）合同执行严肃性。审核合同双方是否严格履行合同义务、是否存在违约行为。重点关注是否存在擅自变更合同、违反合同约定提前支付工程款、未按合同约定进行质量检验等问题。

（三）变更签证合规性。审核设计变更、施工变更是否按规定程序审批、变更价款确定是否有依据。重点关注是否存在虚假变更、变更审批程序不合规、变更价款不合理、变更签证手续不全等问题。

（四）价款结算准确性。审核工程价款结算依据是否充分、计算方法是否合规、支付程序是否合规。重点关注是否存在超付工程款、虚假结算、结算依据不充分、结算程序不合规等问题。

### 2.1.5 票据合规性重点

票据合规性是防范财务风险的重要环节。我单位将从以下几个方面重点审核票据合规性：

（一）发票真实性。审核发票是否真实、是否存在虚假发票、是否存在发票与实际业务不符等问题。重点关注是否存在虚开发票、购买虚假发票、发票与实际交易不符等问题。

（二）发票合法性。审核发票是否合法、是否存在非法发票、是否存在发票开具不合规等问题。重点关注是否存在白条入账、收据代替发票、发票开具项目不全、发票开具金额不准确等问题。

（三）发票关联性。审核发票与业务是否关联、是否存在发票与业务不符等问题。重点关注是否存在发票与实际业务不符、发票与实际交易对象不符、发票与实际交易时间不符等问题。

（四）发票完整性。审核发票是否完整、是否存在发票缺失、发票信息不全等问题。重点关注是否存在发票联次不全、发票信息填写不全、发票附件不全等问题。

### 2.1.6 变更签证合理性重点

变更签证合理性是防范变更风险的重要手段。我单位将从以下几个方面重点审核变更签证合理性：

（一）变更原因真实性。审核变更原因是否真实、是否存在虚假变更原因、是否存在变更原因与实际不符等问题。重点关注是否存在为增加工程造价而虚构变更原因、变更原因与实际施工条件不符等问题。

（二）变更程序合规性。审核变更是否按规定程序审批、变更审批手续是否齐全。重点关注是否存在未经审批擅自变更、变更审批程序不合规、变更审批手续不全等问题。

（三）变更价款合理性。审核变更价款确定是否有依据、变更价款计算方法是否合规。重点关注是否存在变更价款无依据、变更价款计算方法不合规、变更价款明显偏高等问题。

（四）变更签证手续完整性。审核变更签证手续是否完整、签证资料是否齐全。重点关注是否存在变更签证手续不全、签证资料缺失、签证签字不全等问题。

### 2.1.7 隐蔽工程真实性重点

隐蔽工程真实性是防范工程质量风险的重要环节。我单位将从以下几个方面重点审核隐蔽工程真实性：

（一）隐蔽工程验收记录完整性。审核隐蔽工程验收记录是否完整、验收程序是否合规。重点关注是否存在隐蔽工程未验收、验收记录不全、验收程序不合规等问题。

（二）隐蔽工程计量准确性。审核隐蔽工程计量是否准确、计量依据是否充分。重点关注是否存在隐蔽工程计量无依据、计量依据不充分、计量方法不合规等问题。

（三）隐蔽工程质量可靠性。审核隐蔽工程质量是否可靠、质量检验是否合规。重点关注是否存在隐蔽工程质量不合格、质量检验不合规、质量问题未处理等问题。

（四）监理单位履职情况。审核监理单位是否履职尽责、监理记录是否完整。重点关注是否存在监理单位未履职、监理记录不全、监理签字不全等问题。

### 2.1.8 竣工决算编制规范性重点

竣工决算编制规范性是确保决算数据真实可靠的最后关口。我单位将从以下几个方面重点审核竣工决算编制规范性：

（一）编制依据充分性。审核决算编制是否依据批准的概算、预算、合同、变更签证等资料，是否存在无依据编制、依据不充分等问题。重点关注是否存在决算编制依据缺失、依据不充分、依据与实际不符等问题。

（二）内容完整性。审核决算报表是否完整、决算说明书是否详实、附件资料是否齐全。重点关注是否存在报表缺项、说明不详、附件不全、数据矛盾等问题。

（三）数字准确性。审核决算数据计算是否准确、汇总是否正确、勾稽关系是否合规。重点关注是否存在计算错误、汇总错误、数据矛盾、勾稽关系不合规等问题。

（四）报送及时性。审核决算报送是否在规定期限内完成、是否存在拖延报送、多次修改等问题。重点关注是否存在超期报送、多次修改、修改原因不合理等问题。

### 3.1.1 准备阶段详细流程

准备阶段是审核工作的基础，直接影响审核工作的质量和效率。我单位将严格按照以下流程开展准备阶段工作：

（一）资料收集（第1-2个工作日）。收集项目立项批复、可行性研究报告、初步设计批复、施工图设计、招投标文件、合同协议、工程变更签证、竣工验收报告、财务决算报表等资料。建立资料清单，核对资料完整性，对缺失资料及时与建设单位沟通补充。

（二）团队组建（第2-3个工作日）。根据项目特点组建审核团队，明确项目负责人、项目经理、各专业审核人员职责。配备注册会计师、造价工程师、熟悉高原施工定额的专业人员。必要时聘请民族地区政策专家、自然灾害领域专家参与。

（三）方案编制（第3-4个工作日）。编制审核方案，明确审核范围、审核重点、审核程序、审核方法、人员分工、进度安排、质量控制措施等。审核方案须经技术委员会审批后方可实施。

（四）风险评估（第4-5个工作日）。开展风险评估，识别重大错报风险领域。重点关注高原施工增加费、自然灾害损失、民族地区政策适用、资金交叉使用等高风险领域。编制风险评估报告，确定风险应对措施。

### 3.1.2 实施阶段详细流程

实施阶段是审核工作的核心，直接决定审核结论的准确性。我单位将严格按照以下流程开展实施阶段工作：

（一）建设成本审核（第6-25个工作日）。分组并行开展建设成本审核工作。成本审核组负责建筑安装工程投资、设备投资、待摊投资审核；合规审核组负责合同管理、招投标程序、变更签证审核；财务审核组负责票据合规性、资金管理、资产管理审核。

（二）现场核查（第15-30个工作日）。现场核查组开展实地核查工作，查看工程完成情况，抽查隐蔽工程，核实工程量，检查工程质量。现场核查需编制核查记录，拍摄现场照片，收集现场证据。

（三）问题核实与沟通（第25-40个工作日）。对审核中发现的问题进行核实，与建设单位、施工单位、监理单位沟通确认。编制问题清单，明确问题性质、问题金额、整改建议。重大问题需经技术委员会讨论决定。

（四）工作底稿编制（第30-45个工作日）。编制审核工作底稿，记录审核程序、审核方法、审核结论、证据资料。工作底稿须经项目经理一级复核、项目总监二级复核。

### 3.1.3 报告阶段详细流程

报告阶段是审核工作的收尾，直接影响审核成果的交付。我单位将严格按照以下流程开展报告阶段工作：

（一）报告撰写（第46-50个工作日）。撰写审核报告，包括项目基本情况、审核依据、审核范围、审核程序、审核发现、审核结论、整改建议等内容。报告撰写需经项目经理审核、项目总监审核。

（二）内部复核（第50-52个工作日）。开展三级复核。一级复核由项目经理负责，重点审核操作规范性；二级复核由项目总监负责，重点审核重大问题判断准确性；三级复核由技术委员会负责，重点审核报告整体质量。

（三）意见交换（第52-54个工作日）。将审核报告征求意见稿提交建设单位，征求建设单位意见。对建设单位提出的异议进行核实，必要时调整审核结论。编制意见交换记录，记录双方意见和协商结果。

（四）正式出具（第54-55个工作日）。根据意见交换结果，修改完善审核报告，出具正式审核报告。正式报告须经法定代表人或授权签字人签章，加盖会计师事务所公章。编制审计日志，记录审核全过程。

### 3.2.1 一般项目进度安排

一般项目审核周期为45-55个工作日，具体进度安排如下：

（一）准备阶段：第1-5个工作日。完成资料收集、团队组建、方案编制、风险评估。

（二）实施阶段：第6-45个工作日。分组并行作业，成本审核组、合规审核组、现场核查组同步开展工作。第20个工作日进行中期检查，评估进度和质量。第35个工作日进行第二次检查，确保按时完成。

（三）报告阶段：第46-55个工作日。完成报告撰写、内部复核、意见交换、正式出具。

### 3.2.2 复杂项目进度安排

复杂项目（涉及多个子项目、资金交叉使用、自然灾害损失等）审核周期为55-60个工作日，具体进度安排如下：

（一）准备阶段：第1-5个工作日。完成资料收集、团队组建、方案编制、风险评估。复杂项目需增加风险评估时间，必要时聘请外部专家参与风险评估。

（二）实施阶段：第6-50个工作日。分组并行作业，增加现场核查时间和问题核实时间。第20个工作日进行中期检查，第40个工作日进行第二次检查。

（三）报告阶段：第51-60个工作日。完成报告撰写、内部复核、意见交换、正式出具。复杂项目需增加报告撰写和复核时间。

### 3.3.1 项目执行层详细配置

项目执行层是审核工作的具体实施者，直接决定审核工作的质量。我单位将配置以下执行层人员：

（一）成本审核组（2人）。组长：XXX，造价工程师，执业8年，熟悉建设工程造价审核和高原施工定额。组员：XXX，造价工程师，执业5年，熟悉建设工程工程量清单计价。

（二）合规审核组（1人）。组长：XXX，熟悉建设工程法律法规，3年以上相关经验。负责合同管理、招投标程序、变更签证等合规性审核。

（三）财务审核组（1人）。组长：XXX，注册会计师，执业5年，熟悉基本建设财务规则。负责票据合规性、资金管理、资产管理、财务核算等审核。

（四）现场核查组（1人）。组长：XXX，熟悉建设工程施工，具备现场核查经验。负责实地查看工程完成情况，核实工程量，抽查隐蔽工程。

### 3.3.2 项目经理职责

项目经理是审核工作的组织者，对审核工作的组织实施负总责。项目经理的主要职责包括：

（一）全面负责项目组织实施。制定项目工作计划，分配工作任务，协调各方关系，确保项目按时完成。

（二）对审核工作底稿进行一级复核。审核工作底稿的完整性、准确性、规范性，确保审核程序合规、审核方法恰当、审核结论准确。

（三）协调与建设单位、施工单位、监理单位的关系。及时沟通审核中发现的问题，协商解决方案，确保审核工作顺利进行。

（四）向项目总监汇报工作进展。定期汇报项目进度、质量情况、重大问题，接受项目总监的指导和监督。

### 3.3.3 项目总监职责

项目总监是审核工作的最高负责人，对审核质量负总责。项目总监的主要职责包括：

（一）全面负责项目质量。对审核方案、审核结论、审核报告进行审核，确保审核质量符合要求。

（二）对审核报告进行二级复核。审核报告的整体质量、重大问题判断准确性、审核结论合理性。

（三）处理审核中的重大问题和意见分歧。组织技术委员会讨论重大问题和意见分歧，做出最终决定。

（四）向法定代表人汇报工作。定期汇报项目进展、质量情况、重大问题，接受法定代表人的指导和监督。

### 3.4.1 方案审批节点控制

方案审批节点是确保审核方向正确的关键控制点。我单位将严格按照以下程序控制方案审批节点：

（一）项目经理编制审核方案。根据项目特点和风险评估结果，编制详细的审核方案，明确审核范围、重点、程序、方法、人员分工、进度安排、质量控制措施等。

（二）项目总监审核审核方案。项目总监对审核方案进行全面审核，重点审核审核范围是否适当、审核重点是否突出、审核程序是否合规、审核方法是否恰当、人员分工是否合理、进度安排是否可行、质量控制措施是否有效。

（三）技术委员会审批审核方案。技术委员会对审核方案进行最终审批，重点审核审核方案的整体合理性、风险应对措施的有效性、重大问题的处理方案。审核方案经技术委员会审批后方可实施。

### 3.4.2 中期检查节点控制

中期检查节点是确保审核进度和质量的关键控制点。我单位将严格按照以下程序控制中期检查节点：

（一）项目经理组织中期检查。在实施阶段第20个工作日，项目经理组织中期检查，评估进度完成率、质量合格率、重大问题发现情况。

（二）编制中期检查报告。中期检查报告包括进度完成情况、质量检查结果、重大问题发现情况、风险应对措施、下一步工作计划等内容。

（三）项目总监审核中期检查报告。项目总监对中期检查报告进行审核，重点审核进度是否滞后、质量是否合格、重大问题是否及时处理、风险应对措施是否有效。

（四）调整工作计划。根据中期检查结果，及时调整工作计划，增加人员或调整工作安排，确保按时完成审核工作。

### 3.4.3 报告交付节点控制

报告交付节点是确保审核成果按时交付的关键控制点。我单位将严格按照以下程序控制报告交付节点：

（一）项目经理组织报告撰写。项目经理组织报告撰写工作，明确报告撰写分工、报告撰写标准、报告审核程序。

（二）项目总监审核报告。项目总监对报告进行全面审核，重点审核报告内容完整性、审核结论准确性、整改建议可行性、报告格式规范性。

（三）技术委员会审批报告。技术委员会对报告进行最终审批，重点审核报告整体质量、重大问题处理合理性、审核结论客观性。报告经技术委员会审批后方可出具正式报告。

（四）正式报告交付。正式报告经法定代表人或授权签字人签章，加盖会计师事务所公章后，交付建设单位。编制审计日志，记录审核全过程。

### 4.1.1 三级复核制度详细规定

三级复核制度是确保审核质量的核心制度。我单位将严格按照以下规定执行三级复核制度：

（一）一级复核（项目经理）。一级复核在审核工作底稿完成后进行，重点复核以下内容：审核程序是否合规、审核方法是否恰当、审核证据是否充分、审核结论是否准确、工作底稿是否规范。一级复核需在复核记录上签字确认。

（二）二级复核（项目总监）。二级复核在审核报告初稿完成后进行，重点复核以下内容：重大问题判断是否准确、审核结论是否合理、整改建议是否可行、报告格式是否规范。二级复核需在复核记录上签字确认。

（三）三级复核（技术委员会）。三级复核在正式报告出具前进行，重点复核以下内容：报告整体质量、重大问题处理合理性、审核结论客观性、报告格式规范性。三级复核需经技术委员会集体讨论决定，在复核记录上签字确认。

### 4.1.2 意见分歧处理机制详细规定

意见分歧处理机制是确保审核结论客观公正的重要保障。我单位将严格按照以下规定处理意见分歧：

（一）项目经理组织讨论。审核过程中出现意见分歧时，由项目经理组织相关人员进行讨论，充分听取各方意见，分析分歧原因，提出解决方案。

（二）项目总监裁决。项目经理组织的讨论无法达成一致意见的，由项目总监进行裁决。项目总监裁决需充分考虑各方意见，依据法律法规和审核准则做出决定。

（三）技术委员会最终裁决。项目总监裁决后仍有异议的，提交技术委员会最终裁决。技术委员会最终裁决需经集体讨论决定，依据法律法规、审核准则和专业知识做出最终决定。

### 4.1.3 报告签发制度详细规定

报告签发制度是确保审核报告权威性的重要制度。我单位将严格按照以下规定执行报告签发制度：

（一）三级复核合格。审核报告须经三级复核合格后方可签发。三级复核不合格的报告，需修改完善后重新复核。

（二）法定代表人或授权签字人审核。三级复核合格的报告，须经法定代表人或授权签字人审核签章。法定代表人或授权签字人需对报告的整体质量负责。

（三）加盖会计师事务所公章。经法定代表人或授权签字人签章的报告，加盖会计师事务所公章后方可交付。公章使用需经过规定程序审批。

### 4.2.1 归档范围详细规定

归档范围是确保审核资料完整保存的重要规定。我单位将严格按照以下规定确定归档范围：

（一）审核工作底稿。包括审核程序记录、审核方法说明、审核证据资料、审核结论依据、问题核实记录、沟通记录等。

（二）审核报告。包括审核报告正文、审核报告附件、审核报告征求意见稿、审核报告修改稿、审核报告正式稿等。

（三）审计日志。包括审核全过程记录、审核进度记录、审核质量记录、重大问题记录、意见交换记录等。

（四）证据材料。包括建设单位提供的资料、现场核查记录、照片影像资料、第三方鉴定报告、专家意见等。

### 4.2.2 保存期限详细规定

保存期限是确保审核资料长期保存的重要规定。我单位将严格按照以下规定确定保存期限：

（一）一般项目审核档案保存期限为10年，自审核报告出具之日起计算。

（二）涉及重大问题的审核档案保存期限为15年，自审核报告出具之日起计算。

（三）涉及法律诉讼的审核档案保存期限为永久，自审核报告出具之日起计算。

### 4.2.3 借阅管理详细规定

借阅管理是确保审核资料安全使用的重要规定。我单位将严格按照以下规定管理借阅：

（一）借阅申请。借阅人需填写借阅申请表，说明借阅原因、借阅资料、借阅期限、归还时间等。借阅申请须经项目负责人批准。

（二）借阅登记。借阅资料需进行登记，记录借阅人、借阅时间、借阅资料、归还时间等。借阅登记由档案管理员负责。

（三）借阅期限。借阅期限不超过15个工作日，特殊情况需延长借阅期限的，须经项目负责人批准。

（四）归还检查。借阅资料归还时，档案管理员需检查资料完整性，确认无误后办理归还手续。

### 4.2.4 安全保密详细规定

安全保密是确保审核资料安全保存的重要规定。我单位将严格按照以下规定执行安全保密措施：

（一）物理安全。档案存放于专用档案室，配备防火、防潮、防盗、防虫设施。档案室实行门禁管理，非档案管理人员不得进入。

（二）电子安全。电子档案采用加密存储，存储介质定期更换。电子档案备份至少3份，分别存放于不同地点。

（三）传输安全。审核资料传输采用加密通道，不得通过非加密渠道传输。传输记录需保存备查。

（四）销毁安全。超过保存期限的档案，需经技术委员会审批后方可销毁。销毁过程需有两人以上在场，编制销毁记录。

### 4.3.1 保密范围详细规定

保密范围是确保审核信息安全的重要规定。我单位将严格按照以下规定确定保密范围：

（一）商业秘密。审核过程中知悉的建设单位商业秘密，包括经营策略、客户信息、技术秘密、财务数据等。

（二）财务数据。审核过程中知悉的建设单位财务数据，包括财务报表、会计凭证、银行对账单、税务资料等。

（三）技术资料。审核过程中知悉的建设单位技术资料，包括设计图纸、施工方案、技术参数、工艺流程等。

（四）审核结论。审核过程中形成的审核结论、审核意见、整改建议等，在正式报告出具前不得对外透露。

### 4.3.2 保密责任详细规定

保密责任是确保审核信息安全的重要保障。我单位将严格按照以下规定执行保密责任：

（一）保密承诺书。全体审核人员签署保密承诺书，明确保密责任和违约责任。保密承诺书作为劳动合同附件，具有法律效力。

（二）保密培训。定期组织保密培训，提高审核人员保密意识。保密培训记录保存备查。

（三）保密检查。定期开展保密检查，检查保密措施执行情况。保密检查记录保存备查。

（四）违规处理。违反保密规定的，依法追究法律责任。构成犯罪的，移送司法机关处理。

### 4.3.3 信息管理详细规定

信息管理是确保审核信息安全的重要措施。我单位将严格按照以下规定执行信息管理：

（一）资料传输。审核资料传输采用加密通道，不得通过非加密渠道传输。传输记录保存备查。

（二）资料存储。审核资料存储于授权设备，不得存储于非授权设备。存储设备实行登记管理，定期检查。

（三）资料使用。审核资料使用需经项目负责人批准，不得向无关人员透露。资料使用记录保存备查。

（四）资料销毁。超过保存期限的资料，需经技术委员会审批后方可销毁。销毁过程需有两人以上在场，编制销毁记录。

### 5.1.1 组织架构详细说明

本项目审核团队采用矩阵式管理架构，由项目总监、项目经理、项目执行层组成。项目总监全面负责项目质量，项目经理负责日常组织实施，项目执行层负责具体审核工作。

（一）项目总监。项目总监由注册会计师担任，8年以上审计经验，熟悉政府投资项目审计。项目总监全面负责项目质量，对审核方案、审核结论、审核报告进行审核，处理审核中的重大问题和意见分歧。

（二）项目经理。项目经理由注册会计师担任，3年以上审计经验，熟悉竣工财务决算审核。项目经理负责日常审核工作组织实施，对审核工作底稿进行一级复核，协调与建设单位、施工单位、监理单位的关系。

（三）项目执行层。项目执行层由成本审核组、合规审核组、财务审核组、现场核查组组成，负责具体审核工作。各组之间分工明确、协作紧密，确保审核工作高效开展。

### 5.1.2 人员配备详细说明

本项目拟配备以下人员：

（一）项目总监：1人。注册会计师，执业10年，主持完成政府投资项目审计20余项，熟悉高原地区建设项目特点。

（二）项目经理：1人。注册会计师，执业5年，参与完成竣工财务决算审核项目10余项，熟悉基本建设财务规则。

（三）成本审核组：2人。组长为造价工程师，执业8年，熟悉建设工程造价审核和高原施工定额。组员为造价工程师，执业5年，熟悉建设工程工程量清单计价。

（四）合规审核组：1人。熟悉建设工程法律法规，3年以上相关经验，负责合同管理、招投标程序、变更签证等合规性审核。

（五）财务审核组：1人。注册会计师，执业5年，熟悉基本建设财务规则，负责票据合规性、资金管理、资产管理、财务核算等审核。

（六）现场核查组：1人。熟悉建设工程施工，具备现场核查经验，负责实地查看工程完成情况，核实工程量，抽查隐蔽工程。

### 5.2.1 项目总监资质详细说明

项目总监是审核工作的最高负责人，需具备以下资质：

（一）注册会计师资格。持有中国注册会计师执业证书，具备独立执行审计业务的资格。

（二）8年以上审计经验。从事审计工作8年以上，具有丰富的审计实践经验，熟悉政府投资项目审计特点。

（三）高原地区审计经验。具有高原地区建设项目审计经验，熟悉高原地区建设项目特点、审核重点、审核难点。

（四）民族地区审计经验。具有民族地区建设项目审计经验，熟悉民族地区政策特殊性、审核重点、审核难点。

### 5.2.2 项目经理资质详细说明

项目经理是审核工作的组织者，需具备以下资质：

（一）注册会计师资格。持有中国注册会计师执业证书，具备独立执行审计业务的资格。

（二）3年以上审计经验。从事审计工作3年以上，具有一定的审计实践经验，熟悉竣工财务决算审核特点。

（三）基本建设财务规则熟悉度。熟悉《基本建设财务规则》《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等法规，能够准确执行审核程序。

（四）团队管理能力。具有较强的团队管理能力，能够合理分配工作任务，协调各方关系，确保项目按时完成。

### 5.2.3 造价工程师资质详细说明

造价工程师是成本审核的核心人员，需具备以下资质：

（一）造价工程师资格。持有中华人民共和国造价工程师执业资格证书，具备独立执行造价审核业务的资格。

（二）5年以上造价审核经验。从事造价审核工作5年以上，具有丰富的造价审核实践经验，熟悉建设工程造价审核程序。

（三）高原施工定额熟悉度。熟悉《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020版），特别是高原施工增加费、冬季施工增加费等阿坝州特有费用的计取规定。

（四）工程量清单计价熟悉度。熟悉《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），能够准确执行工程量清单计价审核程序。

### 5.3.1 近年类似业绩详细说明

我单位近年完成的类似业绩如下：

（一）2023年，某县财政决算审核项目。合同金额XX万元，审核范围包括建设成本核算、资金来源合规性、资产形成完整性、合同管理规范性、竣工决算编制准确性等方面。审核发现重大问题2项，提出整改建议8条。按时完成审核工作，审核成果获委托方高度评价。

（二）2024年，某市基建项目竣工决算审核。合同金额XX万元，审核范围包括建筑安装工程投资、设备投资、待摊投资、其他投资等方面。审核发现重大问题3项，提出整改建议10条。审核成果获委托方高度评价，委托方根据审核建议完善了内部管理制度。

（三）2025年，某州本级建设项目审核。合同金额XX万元，审核范围包括建设成本核算、资金来源合规性、资产形成完整性、合同管理规范性、竣工决算编制准确性等方面。审核发现重大问题1项，提出整改建议6条。审核成果获委托方高度评价，委托方根据审核建议调整了项目管理策略。

### 5.3.2 业绩证明材料

我单位提供的业绩证明材料包括：

（一）合同复印件。提供与委托方签订的审核合同复印件，证明业绩真实性。

（二）审核报告复印件。提供出具的审核报告复印件，证明审核成果质量。

（三）委托方评价意见。提供委托方出具的审核成果评价意见，证明委托方满意度。

（四）其他证明材料。提供其他能够证明业绩真实性和审核成果质量的证明材料。

### 6.1.1 人员保证详细措施

人员保证是确保审核质量的基础。我单位将采取以下措施保证人员配备：

（一）配备经验丰富的注册会计师。项目总监和项目经理均为注册会计师，具有丰富的审计实践经验，能够独立执行审核业务。

（二）配备专业造价工程师。成本审核组由造价工程师组成，具有丰富的造价审核实践经验，熟悉高原施工定额和工程量清单计价规范。

（三）聘请外部专家。必要时聘请民族地区政策专家、自然灾害领域专家参与审核，确保审核结论符合民族地区实际情况和自然灾害损失认定标准。

（四）人员稳定性保证。项目组成员一经确定，不得随意更换。如因特殊情况需更换人员，需经委托方同意，并确保替换人员资质不低于原人员。

### 6.1.2 技术保证详细措施

技术保证是确保审核质量的重要手段。我单位将采取以下技术保证措施：

（一）采用先进的审计数据分析软件。运用审计数据分析软件，对大量数据进行批量处理和分析，提高审核效率和准确性。

（二）运用大数据分析技术。运用大数据分析技术，对历史数据进行挖掘分析，发现异常数据和潜在风险。

（三）运用对比分析技术。运用对比分析技术，对同类项目数据进行对比分析，发现异常数据和潜在风险。

（四）运用趋势分析技术。运用趋势分析技术，对项目数据进行趋势分析，发现异常趋势和潜在风险。

### 6.1.3 复核保证详细措施

复核保证是确保审核质量的核心措施。我单位将严格执行三级复核制度：

（一）一级复核。项目经理对审核工作底稿进行一级复核，重点审核审核程序合规性、审核方法恰当性、审核证据充分性、审核结论准确性。

（二）二级复核。项目总监对审核报告进行二级复核，重点审核重大问题判断准确性、审核结论合理性、整改建议可行性。

（三）三级复核。技术委员会对报告进行三级复核，重点审核报告整体质量、重大问题处理合理性、审核结论客观性。

### 6.1.4 沟通保证详细措施

沟通保证是确保审核结论客观公正的重要措施。我单位将采取以下沟通保证措施：

（一）建立常态化沟通机制。与建设单位、施工单位、监理单位建立常态化沟通机制，定期召开沟通会议，及时沟通审核进展和发现的问题。

（二）及时核实争议问题。对审核中发现的争议问题，及时与相关方沟通核实，充分听取各方意见，确保审核结论客观公正。

（三）编制沟通记录。对每次沟通进行记录，记录沟通时间、沟通地点、参与人员、沟通内容、沟通结果等。沟通记录作为审核证据保存。

（四）意见交换程序。审核报告出具前，将征求意见稿提交建设单位，征求建设单位意见。对建设单位提出的异议进行核实，必要时调整审核结论。

### 6.2.1 提前介入详细措施

提前介入是缩短准备时间、提高工作效率的重要措施。我单位将采取以下提前介入措施：

（一）提前收集项目资料。在正式进场前，提前收集项目立项批复、可行性研究报告、初步设计批复、施工图设计、招投标文件、合同协议等资料，熟悉项目情况。

（二）提前编制审核方案。在正式进场前，提前编制审核方案，明确审核范围、重点、程序、方法、人员分工、进度安排、质量控制措施等。

（三）提前开展风险评估。在正式进场前，提前开展风险评估，识别重大错报风险领域，制定风险应对措施。

（四）提前组建审核团队。在正式进场前，提前组建审核团队，明确人员分工，开展培训，确保团队成员熟悉项目情况和审核要求。

### 6.2.2 分组并行详细措施

分组并行是提高工作效率的重要措施。我单位将采取以下分组并行措施：

（一）成本审核组与合规审核组并行。成本审核组负责建设成本审核，合规审核组负责合同管理、招投标程序、变更签证审核，两组同步开展工作。

（二）财务审核组与现场核查组并行。财务审核组负责票据合规性、资金管理、资产管理审核，现场核查组负责实地查看工程完成情况、核实工程量，两组同步开展工作。

（三）定期协调会议。各组定期召开协调会议，沟通工作进展、共享发现的问题、协调工作安排，确保各组工作协调一致。

（四）统一工作标准。各组按照统一的工作标准开展工作，确保审核结论一致、审核质量统一。

### 6.2.3 节点控制详细措施

节点控制是确保进度可控的重要措施。我单位将设置以下关键节点：

（一）方案审批节点。准备阶段完成后，提交审核方案至技术委员会审批，确保审核方向正确。方案审批节点控制在第5个工作日。

（二）中期检查节点。实施阶段第20个工作日，进行中期检查，评估进度完成率、质量合格率、重大问题发现情况。中期检查节点控制在第20个工作日。

（三）第二次检查节点。实施阶段第40个工作日，进行第二次检查，确保按时完成。第二次检查节点控制在第40个工作日。

（四）报告交付节点。报告阶段完成后，提交正式审核报告，附完整审计日志和工作底稿。报告交付节点控制在第55-60个工作日。

### 6.2.4 提前预警详细措施

提前预警是防范进度风险的重要措施。我单位将采取以下提前预警措施：

（一）进度监控。项目经理每日监控各组工作进度，发现进度滞后风险时，及时采取措施。

（二）风险预警。发现进度滞后风险时，及时向项目总监汇报，项目总监评估风险程度，决定是否需要增加人员或调整工作安排。

（三）应急预案。制定应急预案，明确进度滞后时的应急措施，包括增加人员、调整工作安排、延长工作时间等。

（四）书面记录。对进度滞后风险和应急措施进行书面记录，记录风险发现时间、风险程度、应急措施、措施执行时间等。

### 6.2.5 弹性机制详细措施

弹性机制是应对进度变化的重要措施。我单位将采取以下弹性机制：

（一）协商延期。因建设单位原因导致进度延误的，及时与建设单位协商延期，并书面记录延期原因、延期时间、双方意见等。

（二）调整工作计划。根据进度变化，及时调整工作计划，确保在合同约定的服务期限内完成全部审核工作。

（三）增加人员。如进度滞后严重，及时增加人员，确保按时完成审核工作。增加人员需经委托方同意。

（四）延长工作时间。如进度滞后严重，适当延长工作时间，包括加班、周末工作等，确保按时完成审核工作。

### 6.3.1 人员保密详细措施

人员保密是确保审核信息安全的基础。我单位将采取以下人员保密措施：

（一）保密承诺书。全体审核人员签署保密承诺书，明确保密责任和违约责任。保密承诺书作为劳动合同附件，具有法律效力。

（二）保密培训。定期组织保密培训，提高审核人员保密意识。保密培训记录保存备查。

（三）保密检查。定期开展保密检查，检查保密措施执行情况。保密检查记录保存备查。

（四）违规处理。违反保密规定的，依法追究法律责任。构成犯罪的，移送司法机关处理。

### 6.3.2 资料保密详细措施

资料保密是确保审核信息安全的重要措施。我单位将采取以下资料保密措施：

（一）资料存放。审核资料存放于专用保密柜，保密柜实行双人管理，非审核人员不得接触。

（二）电子资料加密。电子资料采用AES-256加密存储，加密密钥由项目负责人保管，不得泄露。

（三）资料传输加密。审核资料传输采用SSL加密通道，不得通过非加密渠道传输。传输记录保存备查。

（四）资料销毁。超过保存期限的资料，需经技术委员会审批后方可销毁。销毁过程需有两人以上在场，编制销毁记录。

### 6.3.3 信息保密详细措施

信息保密是确保审核信息安全的重要措施。我单位将采取以下信息保密措施：

（一）信息分级。审核信息按照敏感程度分级，分为绝密、机密、秘密三级。不同级别的信息采取不同的保密措施。

（二）访问控制。审核信息实行访问控制，只有授权人员才能访问。访问记录保存备查。

（三）信息传输控制。审核信息传输实行控制，只有授权人员才能传输。传输记录保存备查。

（四）信息使用控制。审核信息使用实行控制，只有授权人员才能使用。使用记录保存备查。

### 6.4.1 人员应急详细措施

人员应急是确保审核工作连续性的重要措施。我单位将采取以下人员应急措施：

（一）人员替补。如项目组成员因故不能继续工作，我单位将在3个工作日内调配同等资质人员接替。替补人员资质不低于原人员。

（二）工作交接。替补人员接替前，原人员需完成工作交接，交接内容包括工作进展、发现问题、待办事项、资料清单等。

（三）替补人员培训。替补人员接替后，需进行培训，熟悉项目情况和审核要求。培训记录保存备查。

（四）替补人员考核。替补人员工作一段时间后，需进行考核，确保替补人员能够胜任工作。考核记录保存备查。

### 6.4.2 进度应急详细措施

进度应急是确保审核工作按时完成的重要措施。我单位将采取以下进度应急措施：

（一）书面报告。如确因不可抗力导致进度延误，我单位将及时书面报告，说明延误原因、延误时间、影响范围、补救措施等。

（二）协商解决方案。与委托方协商解决方案，包括延期、增加人员、调整工作安排等。协商结果书面记录。

（三）补救措施。采取补救措施，包括增加人员、延长工作时间、调整工作安排等，确保在合同约定的服务期限内完成全部审核工作。

（四）书面记录。对进度延误和补救措施进行书面记录，记录延误原因、延误时间、补救措施、措施执行时间等。

### 6.4.3 质量应急详细措施

质量应急是确保审核结论准确的重要措施。我单位将采取以下质量应急措施：

（一）暂停工作。如发现重大质量问题，立即暂停工作，防止问题扩大。

（二）组织技术委员会讨论。组织技术委员会专题研究，分析质量问题原因，制定解决方案。

（三）调整审核方案。根据技术委员会讨论结果，调整审核方案，确保审核结论准确。

（四）书面记录。对质量问题和解决方案进行书面记录，记录问题发现时间、问题性质、解决方案、方案执行时间等。

### 1.5.1 评标点对应详细表

本章对应评分标准：项目理解（5分）。本章内容涵盖项目背景、需求分析、特点识别、应对策略、法规依据，全面响应评分要求。具体对应关系如下：

（一）项目背景（1分）：1.1.1项目立项背景、1.1.2比选文件核心要求，全面介绍项目背景和比选要求。

（二）需求分析（2分）：1.2.1建设成本核算审核需求、1.2.2资金来源合规性审核需求、1.2.3资产形成完整性审核需求、1.2.4合同管理规范性审核需求、1.2.5竣工决算编制准确性审核需求，全面分析项目需求。

（三）特点识别（1分）：1.3.1高原气候影响详细分析、1.3.2民族地区政策特殊性详细分析、1.3.3自然灾害频发详细分析、1.3.4资金来源多元详细分析，全面识别项目特点。

（四）应对策略（0.5分）：1.3节中提出的应对策略，包括配备专业团队、强化现场核查、建立多方协调机制、运用信息化手段等。

（五）法规依据（0.5分）：1.4.1主要法规依据、1.4.2配套法规依据、1.4.3民族地区特殊法规依据，全面列示法规依据。

### 2.4.1 评标点对应详细表

本章对应评分标准：重点难点分析（5分）。本章全面识别8个审核重点和8个审核难点，并制定针对性应对策略，充分响应评分要求。具体对应关系如下：

（一）审核重点（2.5分）：2.1.1建设成本核算准确性重点、2.1.2资金来源合规性重点、2.1.3资产形成完整性重点、2.1.4合同管理规范性重点、2.1.5票据合规性重点、2.1.6变更签证合理性重点、2.1.7隐蔽工程真实性重点、2.1.8竣工决算编制规范性重点，全面识别审核重点。

（二）审核难点（2.5分）：2.2节中识别的8个审核难点，包括高原施工增加费认定、自然灾害损失界定、民族地区政策适用、资金交叉使用核查、材料价格真实性、工程变更合理性、隐蔽工程核实、往来款项清理等。

（三）应对策略（附加分）：2.3节中制定的应对策略，包括配备专业团队、强化现场核查、建立多方协调机制、运用信息化手段等。

### 3.5.1 评标点对应详细表

本章对应评分标准：审核方案（10分）。本章提供完整的审核流程、进度安排、人员组织架构、关键节点控制，充分响应评分要求。具体对应关系如下：

（一）审核流程（3分）：3.1.1准备阶段详细流程、3.1.2实施阶段详细流程、3.1.3报告阶段详细流程，提供完整的审核流程。

（二）进度安排（2分）：3.2.1一般项目进度安排、3.2.2复杂项目进度安排，提供详细的进度安排。

（三）人员组织架构（3分）：3.3.1项目执行层详细配置、3.3.2项目经理职责、3.3.3项目总监职责，提供完整的人员组织架构。

（四）关键节点控制（2分）：3.4.1方案审批节点控制、3.4.2中期检查节点控制、3.4.3报告交付节点控制，提供详细的关键节点控制。

### 4.4.1 评标点对应详细表

本章对应评分标准：管理制度（5分）。本章提供质量控制、档案管理、保密管理等制度，充分响应评分要求。具体对应关系如下：

（一）质量控制制度（2分）：4.1.1三级复核制度详细规定、4.1.2意见分歧处理机制详细规定、4.1.3报告签发制度详细规定，提供完整的质量控制制度。

（二）档案管理制度（2分）：4.2.1归档范围详细规定、4.2.2保存期限详细规定、4.2.3借阅管理详细规定、4.2.4安全保密详细规定，提供完整的档案管理制度。

（三）保密制度（1分）：4.3.1保密范围详细规定、4.3.2保密责任详细规定、4.3.3信息管理详细规定，提供完整的保密制度。

### 5.4.1 评标点对应详细表

本章对应评分标准：人员配置（10分）。本章提供组织架构、人员资质、业绩证明，充分响应评分要求。具体对应关系如下：

（一）组织架构（3分）：5.1.1组织架构详细说明、5.1.2人员配备详细说明，提供完整的组织架构。

（二）人员资质（4分）：5.2.1项目总监资质详细说明、5.2.2项目经理资质详细说明、5.2.3造价工程师资质详细说明，提供详细的人员资质。

（三）业绩证明（3分）：5.3.1近年类似业绩详细说明、5.3.2业绩证明材料，提供完整的业绩证明。

### 6.5.1 评标点对应详细表

本章对应评分标准：服务保证措施（10分）。本章提供服务质量、进度、保密、应急等保证措施，充分响应评分要求。具体对应关系如下：

（一）服务质量保证（3分）：6.1.1人员保证详细措施、6.1.2技术保证详细措施、6.1.3复核保证详细措施、6.1.4沟通保证详细措施，提供完整的服务质量保证措施。

（二）进度保证（3分）：6.2.1提前介入详细措施、6.2.2分组并行详细措施、6.2.3节点控制详细措施、6.2.4提前预警详细措施、6.2.5弹性机制详细措施，提供完整的进度保证措施。

（三）保密保证（2分）：6.3.1人员保密详细措施、6.3.2资料保密详细措施、6.3.3信息保密详细措施，提供完整的保密保证措施。

（四）应急预案（2分）：6.4.1人员应急详细措施、6.4.2进度应急详细措施、6.4.3质量应急详细措施，提供完整的应急预案。

【图表位置：审核流程图】

【图表位置：组织架构图】

【图表位置：进度甘特图】

【图表位置：项目理解框架图】

# 附录一：主要法规依据清单

1.《基本建设财务规则》（财政部令第81号）

2.《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）

3.《政府投资条例》（国务院令第712号）

4.《中国注册会计师审计准则》

5.《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》（财协字〔1999〕103号）

6.《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）

7.《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020版）

8.《政府采购法》及其实施条例

9.《招标投标法》及其实施条例

10.《合同法》

11.《阿坝藏族羌族自治州自治条例》

12.《四川省民族地区征地补偿标准》

13.《对口援建项目管理办法》

14.《宗教事务条例》

15.《非物质文化遗产法》

# 附录二：审核团队人员资质证明

（一）项目总监：XXX，注册会计师，执业证书编号：XXXXXXXX，执业10年。

（二）项目经理：XXX，注册会计师，执业证书编号：XXXXXXXX，执业5年。

（三）成本审核组组长：XXX，造价工程师，执业证书编号：XXXXXXXX，执业8年。

（四）合规审核组组长：XXX，熟悉建设工程法律法规，3年以上相关经验。

（五）财务审核组组长：XXX，注册会计师，执业证书编号：XXXXXXXX，执业5年。

（六）现场核查组组长：XXX，熟悉建设工程施工，具备现场核查经验。

# 附录三：近年类似业绩证明材料

（一）2023年，某县财政决算审核项目。合同金额XX万元，审核范围包括建设成本核算、资金来源合规性、资产形成完整性、合同管理规范性、竣工决算编制准确性等方面。审核发现重大问题2项，提出整改建议8条。按时完成审核工作，审核成果获委托方高度评价。

（二）2024年，某市基建项目竣工决算审核。合同金额XX万元，审核范围包括建筑安装工程投资、设备投资、待摊投资、其他投资等方面。审核发现重大问题3项，提出整改建议10条。审核成果获委托方高度评价，委托方根据审核建议完善了内部管理制度。

（三）2025年，某州本级建设项目审核。合同金额XX万元，审核范围包括建设成本核算、资金来源合规性、资产形成完整性、合同管理规范性、竣工决算编制准确性等方面。审核发现重大问题1项，提出整改建议6条。审核成果获委托方高度评价，委托方根据审核建议调整了项目管理策略。

# 附录四：审核工作流程图

【图表位置：审核流程图】

# 附录五：项目组织架构图

【图表位置：组织架构图】

# 附录六：审核进度甘特图

【图表位置：进度甘特图】

# 附录七：项目理解框架图

【图表位置：项目理解框架图】

# 附录八：保密承诺书模板

保密承诺书

本人作为四川融策会计师事务所审核人员，参与2026年阿坝州财政局州本级建设项目竣工财务决算审核项目，郑重承诺如下：

一、严格遵守国家保密法律法规和会计师事务所保密制度，对审核过程中知悉的被审计单位商业秘密、财务数据、技术资料等严格保密。

二、不得将审核资料带出工作场所，不得通过非加密渠道传输审核资料，不得向无关人员透露审核信息。

三、不得在公开场合讨论审核内容，不得在社交媒体发布与审核相关的信息。

四、审核工作结束后，及时归还全部审核资料，不得留存任何审核资料副本。

五、违反上述承诺的，愿意承担相应的法律责任和经济赔偿责任。

承诺人（签字）：_______________

日期：____年____月____日

# 附录九：审核工作底稿模板

审核工作底稿

项目名称：2026年阿坝州财政局州本级建设项目竣工财务决算审核项目

审核内容：____________________

审核依据：____________________

审核程序：____________________

审核方法：____________________

审核结论：____________________

证据资料：____________________

审核人员（签字）：_______________

审核日期：____年____月____日

# 附录十：审核报告模板

审核报告

项目名称：2026年阿坝州财政局州本级建设项目竣工财务决算审核项目

委托单位：阿坝州财政局

审核单位：四川融策会计师事务所

报告编号：____________________

报告日期：____年____月____日

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）审核范围

（三）审核依据

二、审核程序和方法

（一）审核程序

（二）审核方法

三、审核发现

（一）建设成本核算审核发现

（二）资金来源合规性审核发现

（三）资产形成完整性审核发现

（四）合同管理规范性审核发现

（五）竣工决算编制准确性审核发现

四、审核结论

五、整改建议

六、附件

（一）审核工作底稿

（二）审计日志

（三）证据资料

审核人员（签字）：_______________

项目总监（签字）：_______________

法定代表人（签字）：_______________

四川融策会计师事务所（盖章）

日期：____年____月____日

# 附录十一：审核质量控制检查表

审核质量控制检查表

项目名称：2026年阿坝州财政局州本级建设项目竣工财务决算审核项目

检查日期：____年____月____日

检查人员：_______________

一、审核程序检查

（一）审核方案是否经过审批？□是 □否

（二）审核程序是否合规？□是 □否

（三）审核方法是否恰当？□是 □否

（四）审核证据是否充分？□是 □否

二、审核质量检查

（一）审核结论是否准确？□是 □否

（二）审核报告是否规范？□是 □否

（三）整改建议是否可行？□是 □否

（四）工作底稿是否完整？□是 □否

三、审核进度检查

（一）审核进度是否符合计划？□是 □否

（二）关键节点是否按时完成？□是 □否

（三）是否存在进度滞后风险？□是 □否

（四）是否采取应对措施？□是 □否

四、审核沟通检查

（一）是否与建设单位充分沟通？□是 □否

（二）是否与施工单位充分沟通？□是 □否

（三）是否与监理单位充分沟通？□是 □否

（四）沟通记录是否完整？□是 □否

五、审核保密检查

（一）审核资料是否安全存放？□是 □否

（二）电子资料是否加密存储？□是 □否

（三）资料传输是否采用加密通道？□是 □否

（四）是否向无关人员透露审核信息？□是 □否

检查结论：_______________

检查人员（签字）：_______________

日期：____年____月____日

# 附录十二：审核问题跟踪表

审核问题跟踪表

项目名称：2026年阿坝州财政局州本级建设项目竣工财务决算审核项目

序号

问题描述

问题性质

涉及金额（元）

整改建议

整改期限

整改状态

备注

1

2

3

编制人（签字）：_______________

审核人（签字）：_______________

日期：____年____月____日

# 附录十三：审核工作日志模板

审核工作日志

项目名称：2026年阿坝州财政局州本级建设项目竣工财务决算审核项目

日志日期：____年____月____日

记录人：_______________

一、今日工作内容

（一）上午工作内容：

（二）下午工作内容：

二、今日发现问题

（一）问题1：

（二）问题2：

三、今日沟通情况

（一）与建设单位沟通：

（二）与施工单位沟通：

（三）与监理单位沟通：

四、明日工作计划

五、其他事项

记录人（签字）：_______________

项目经理审核（签字）：_______________

# 附录十四：审核资料交接清单

审核资料交接清单

项目名称：2026年阿坝州财政局州本级建设项目竣工财务决算审核项目

交接日期：____年____月____日

交接地点：_______________

移交方：_______________

接收方：_______________

序号

资料名称

数量

备注

1

立项批复文件

2

可行性研究报告

3

初步设计批复

4

施工图设计

5

招投标文件

6

合同协议

7

工程变更签证

8

竣工验收报告

9

财务决算报表

10

其他资料

移交方（签字）：_______________

接收方（签字）：_______________

日期：____年____月____日

# 附录十五：审核人员培训计划

审核人员培训计划

项目名称：2026年阿坝州财政局州本级建设项目竣工财务决算审核项目

培训目标：提高审核人员专业素质，确保审核工作质量

培训对象：项目总监、项目经理、项目执行层全体人员

培训时间：准备阶段第3-4个工作日

培训地点：四川融策会计师事务所培训室

培训内容：

（一）项目背景培训。介绍阿坝州地理环境、民族特点、建设项目特点，使审核人员了解项目背景。

（二）法规培训。讲解《基本建设财务规则》《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等法规，使审核人员掌握审核依据。

（三）技术培训。讲解高原施工增加费计算、自然灾害损失认定、民族地区政策适用等技术问题，使审核人员掌握审核技术。

（四）保密培训。讲解保密制度、保密责任、保密措施，使审核人员树立保密意识。

培训考核：培训结束后进行考核，考核合格后方可参与审核工作。

培训记录：培训记录保存备查。

# 附录十六：审核工作纪律规定

审核工作纪律规定

项目名称：2026年阿坝州财政局州本级建设项目竣工财务决算审核项目

一、廉洁纪律

（一）不得接受被审计单位的宴请、礼品、礼金。

（二）不得在被审计单位报销任何费用。

（三）不得利用职务之便为本人或他人谋取私利。

（四）不得泄露审核过程中知悉的商业秘密。

二、工作纪律

（一）严格遵守审核方案，不得擅自变更审核范围、审核程序、审核方法。

（二）严格遵守工作进度，不得拖延审核工作。

（三）严格遵守工作质量要求，不得降低审核标准。

（四）严格遵守工作底稿规范，不得遗漏审核证据。

三、保密纪律

（一）严格遵守保密制度，不得泄露审核信息。

（二）严格遵守资料管理规定，不得擅自复制、传播审核资料。

（三）严格遵守信息传输规定，不得通过非加密渠道传输审核信息。

（四）严格遵守资料销毁规定，不得擅自销毁审核资料。

四、违规处理

（一）违反廉洁纪律的，取消审核资格，追究法律责任。

（二）违反工作纪律的，责令改正，情节严重的取消审核资格。

（三）违反保密纪律的，取消审核资格，追究法律责任。

（四）构成犯罪的，移送司法机关处理。

# 附录十七：审核工作质量承诺书

审核工作质量承诺书

项目名称：2026年阿坝州财政局州本级建设项目竣工财务决算审核项目

承诺单位：四川融策会计师事务所

我单位郑重承诺：

一、严格按照比选文件要求和国家相关法律法规开展审核工作，确保审核结论客观、公正、准确。

二、配备经验丰富的注册会计师、造价工程师组成的专业审核团队，必要时聘请民族地区政策专家、自然灾害领域专家参与。

三、在合同约定的服务期限内完成全部审核工作，确保审核报告质量符合财政部《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》要求。

四、严格遵守保密规定，对审核过程中知悉的被审计单位商业秘密、财务数据等严格保密。

五、如审核工作出现质量问题，愿意承担相应的法律责任和经济赔偿责任。

承诺单位（盖章）：四川融策会计师事务所

法定代表人（签字）：_______________

日期：____年____月____日

# 附录十八：审核工作联系表

审核工作联系表

项目名称：2026年阿坝州财政局州本级建设项目竣工财务决算审核项目

序号

姓名

职务

联系电话

电子邮箱

备注

1

XXX

项目总监

2

XXX

项目经理

3

XXX

成本审核组组长

4

XXX

合规审核组组长

5

XXX

财务审核组组长

6

XXX

现场核查组组长

编制人（签字）：_______________

日期：____年____月____日